Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | CPT SAM Trevano | | |
| Data | 30.01.2025 | | |
| Mattino | 09:05 – 12.20 | Pomeriggio |  |

# Lavori svolti

## Mattino

1. Guardato e sistemato gantt con il docente responsabile.
2. Portato avanti la documentazione definendo i requisiti, abstract, scopo e analisi del dominio.
3. Guardato il design delle interfacce e l’activity diagram con il docente responsabile.
4. Creazione e configurazione di base del progetto backend e frontend.

# Problemi riscontrati

4. Problemi riguardanti i permessi per l’installazione di Angular cli, per poter creare il progetto frontend con Angular.

# Soluzioni adottate

4. Creato il progetto con l’idea webStorm che mi installa Angular cli localmente senza aver bisogno dei diritti di amministratore.

# Punto della situazione rispetto alla pianificazione

1. Avanti (ho già creato il progetto ed iniziato la configurazione di base che pensavo di farla domani).

# Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

1. Continuare la configurazione di base del progetto backend e frontend.
2. Portare avanti la documentazione.
3. Riguardare e perfezionare ciò che fatto finora.
4. Class diagram.