Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | CPT SAM Trevano | | |
| Data | 31.01.2025 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

# Lavori svolti

## Mattino

1. Controllato il Gantt
2. Continuato la documentazione
3. Discusso sulla metodologia di lavoro da adottare

## Pomeriggio

1. Configurato il backend
2. Iniziato a configurare il login

# Problemi riscontrati

1. Come strutturare il Gantt in base alla metodologia

# Soluzioni adottate

1. Pianificazione in task grossolana con una metodologia di lavoro Kanban,

# Punto della situazione rispetto alla pianificazione

1. In avanti

# Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

1. Finire la parte di backend del login
2. Iniziare a configurare il frontend